2021年度水城区2021年黑臭水体整治示范城市双水片区管网改造工程绩效自评报告

- 一、绩效自评基本情况

- 1、项目概况：水城区2021年黑臭水体整治示范城市双水片区管网改造工程，涉及新建污水箱涵，长度2710m；断面净长度73m。双水小河下游已建DN1200主截污管清淤2537m。双水小河河道清淤，方量为11210㎡；新建倒虹2处，倒虹吸井4座。新建雨污水管1770m、新建排洪沟长度约380m。

- 2、资金使用情况：2021年用于水城区2021年黑臭水体整治示范城市双水片区管网改造工程预算数220万元，到位数220万元，执行数220万元，执行率100%。资金文件：黔财建［2019］284号120万元、黔财建（2018）414号100万元。

- 3、绩效目标实现情况：

- （1）数量指标。2021年完成绩效目标新建污水箱涵长度2710m；断面净长度73m，双水小河下游已建 DN1200 主截污管清淤 2537m。双水小河河道清淤，方量为11210㎡；新建倒虹2处，倒虹吸井4座。新建雨污水管1770m、新建排洪沟长度约380m。已全部完成，实际完成值100%。

- （2）质量指标。2021年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

- （3）时效指标。2021年绩效目标12月30日前完成项目建设，实际完成值100%。

- （4）社会效益。有效改善居民生活环境条件，促进社会和谐，达到预期指标。

- （5）生态效益。有效改善城区环境容貌，促进社会和谐，达到预期指标。

- （6）服务对象满意度指标。2021年进行居民满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 4、管理情况：项目建设完成，我局将按照属地管理原则，移交当地乡镇街道，同时做好后期业务指导工作。

- 二、存在问题及原因分析

- 无。

- 三、针对问题提出的整改措施

- 无。

- 四、其他需说明的情况

- 无。

- 六盘水市水城区住房和城乡建设局

- 2022年1月24日