2021年度水城县2015年塔山片区城市棚户区改造项目绩效自评报告

- 一、绩效自评基本情况

- 1.项目概况：本项目改造城市棚户区865户，总建筑面积241455.2万平方米。

- 2.资金使用情况：水城县2015年塔山片区城市棚户区改造项目1117万元，到位数1117万元，严格按照资金管理办法，执行数1117万元，执行率100%。

- 3.绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2021年完成绩效目标完成装饰装修30%，安装工程25%，市政配套工程完成70%，已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标。2021年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。2021年绩效目标2021年12月底完工建设目标，实际完成值100%。

④成本指标。项目年度总投资不超过1117万元，项目实际投资未超过目标投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。有效改善棚户区居民居住条件、促进社会和谐，达到预期指标。

②、可持续影响指标。主要项目发挥长期作用，达到预期指标。

- 4.满意度指标

- 社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 5.项目管理情况

- 水城县2015年塔山片区城市棚户区改造项目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由水城区城投公司作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导监督项目建设。目前项目已完成竣工验收。

- 二、存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%，建设任务全部完成，未存在问题。

六盘水市水城区住房和城乡建设局

2022年1月19日