农村老旧住房透风漏雨整治项目资金绩

效自评报告

一、绩效自评的基本情况

1.项目概况：根据《水城县农村老旧住房透风漏雨整治项目实施方案》对花戛、鸡场镇、玉舍镇、坪寨乡112户住房进行透风漏雨整治，项目建成后将切实改善农村居住环境。

2.资金使用情况：预算数385.67万元、到位数385.67万元、执行数385.67万元，该资金属省级补助资金。

3.绩效目标实现情况：

（1）数量指标。2021年完成绩效目标项目覆盖乡镇数4个，实际完成值100%；2021年完成绩效目标项目整治总户数112户，实际完成率100%。

（2）质量指标。2021年质量目标整治率大于等于95%，实际完成率100%。

（3）时效指标。2021年绩效目标完成时间2021年12月31日前，实际完成率100%。

（4）社会效益。通过农村老旧住房透风漏雨整治项目，农村居住条件得到改善。

（5）生态效益。通过农村老旧住房透风漏雨整治项目，村容村貌得到改善。

（6）服务对象满意度指标。2021年经对实施对象农户进行满意度调查，满意度指标达到90%。

4.管理情况：由区住建局督促指导花戛乡人民政府、鸡场镇人民政府、玉舍镇人民政府、坪寨乡人民政府保质保量按时完成了112户住房的透风漏雨整治

二、存在问题及原因分析

无。

三、针对问题提出的整改措施

无。

四、其他需说明的情况

无。

六盘水市水城区住房和城乡建设局

2022年1月24日