2021年度水城区城镇老旧小区改造

绩效自评报告

- 一、绩效自评基本情况

1.项目概况：水城区2020年、2021年城镇老旧小区改造项目共改造老旧小区10个，涉及改造房屋368栋，涉及户数8182户，完善配套基础设施，改善居民居住环境。2021年累计改造10个老旧小区涉及368栋8182户，项目于2020年8月开工建设，2021年12月全部建设完成。立项依据：水城区2021年10个城镇老旧小区改造项目是获得中央补助支持的老旧小区改造项目。

2.资金使用情况：2021年用于水城区城镇老旧小区改造项目预算数16456.62万元，到位数16456.62万元，严格按照资金管理办法，执行数16456.62，执行率100%。

- 3.绩效目标实现情况。

（1）产出指标完成情况。

①数量指标。2021年完成绩效目标改造城镇老旧小区368栋8182户，改造公共服务设施25400平方米，改造地下管网45000米，小区道路改造修缮46527平方米，已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标。2021年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。2021年绩效目标12月30日前完成改造老旧小区8182户，实际完成值100%。

④成本指标。项目改造成本不超过总投资25245.4万元，项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况。

①、社会效益。有效改善居民居住条件，促进社会和谐，切实提高了人民群众满意度和获得感，达到预期指标。

②、可持续影响指标。完善了小区配套基础设施，改善了小区居住环境，达到预期指标。

- 4.满意度指标。

社会公众或服务对象满意度：2020年经对被改造小区居住的居民进行满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 5.项目管理情况。

水城区城镇老旧小区改造项目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由国有平台公司水城区交投公司作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导督促老旧小区改造项目建设。目前项目已完成竣工验收。

- 二、存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%，项目全部完成，未存在问题。

六盘水市水城区住房和城乡建设局

2022年1月19日