- 2022年度水城县2015年文阁片区城市棚户区改造项目管道更新改造工程项目绩效自评报告

- 绩效自评基本情况

1、项目概况：本项目改造城市棚户区896户。

2、资金使用情况：2022年用于水城县2015年文阁片区城市棚户区改造项目管道更新改造工程预算数600万元，到位600万元，严格按照资金管理办法，执行数600万元，执行率100%。资金文件：黔财建【2022】130号。

- 绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2022年完成绩效目标改造涉及户数896户，更新改造燃气市政管道约1600米，更新改造小区内部庭院管道约600米，居民共有燃气立管约2622米，居民户内橡胶软管约2100米，加装燃气安全装置896套。更新改造供水管网500米，排水管网400米。

②质量指标。2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。2022年绩效目标2022年12月底完工建设目标，实际完成值100%。

④成本指标。项目年度总投资不超过600万元，项目实际投资未超过目标投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。有效改善棚户区居民居住条件、促进社会和谐，达到预期指标。

②、可持续影响指标。主要项目发挥长期作用，达到预期指标。

- 满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 项目管理情况

水城县2015年文阁片区城市棚户区改造项目管道更新改造工程严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由水城区城投公司作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导监督项目建设。目前项目已完成竣工验收。

- 存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%，建设任务全部完成，未存在问题。

水城区住房和城乡建设局

2023年2月10日