2022年度水城区双水城区

玉舍水库移民迁项目资金

绩效自评报告

- 一、绩效自评基本情况

- 1、项目概况：水城区玉舍水库移民迁项目，完成预算为235.44万元，完成玉舍水库移民迁项目执行数235.44万元，达到预期效果。

- 2、资金使用情况：2022年用于安置移民搬迁户数预算数235.44万元，到位数235.44万元，严格按照资金管理办法，执行数235.44万元，执行率100%。

- 3、绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标:2022年完成玉舍水库移民迁（一般债）项目安置移民搬迁户数140户，采购面积23019.13平方米，采购住宅套数195套，达到预期指标。

②质量指标:2022年完成玉舍水库移民迁（一般债）项目资金使用规范率100%，采购合同执行率100%，玉源水库安置率100%，达到预期指标。

③时效指标:采购完成时间及安置完成时间2023年6月30日，项目正常推进，达到预期指标。

④成本指标:项目或定额成本控制率100%，采购单价控制在3768元/平方米，采购预算金额控制在8673.6万元，采购进度款支付235.44万元，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益:有效改善玉源水库周边环境，及化解玉源水库搬迁历史遗留问题，达到预期指标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：享受安置搬迁群众满意度指标达到90%，达到预期指标。

（4）管理情况

已按预期目标完成。

- 二、存在的问题

全年资金预算数执行率100%，支付全部完成，未存在问题。

- 三、下一步打算

紧盯项目建设完成确保2023年6月30日，按照商品房交付使用标准完成交付使用。

- 四、绩效自评结果

已按预期目标完成，自评100分。

六盘水市水城区住房和城乡建设局

2023年2月13日