- 水城区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效自评报告

- 绩效自评基本情况

- 水城区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目

- 1、项目概况：水城区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目共改造老旧小区3个，涉及改造房屋33栋，涉及户数1481户，完善配套基础设施，改善居民居住环境，项目于2022年2月开工建设，2022年12月全部建设完成。立项依据：水城区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目是获得中央补助支持的老旧小区改造项目。

- 2、资金使用情况：2022年用于水城区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目预算数500万元，到位数500万元，严格按照资金管理办法，执行数500万元，执行率100%。资金文件：黔财建【2022】123号。

- 绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2022年完成水城区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效目标改造城镇老旧小区3个33栋1481户，已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标。2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。水城区2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效目标2022年12月30日前完成改造老旧小区3个33栋1481户，实际完成值100%。

④成本指标。项目改造成本不超过总投资1045万元，项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。有效改善居民居住条件，促进社会和谐，切实提高了人民群众满意度和获得感，达到预期指标。

②、可持续影响指标。完善了小区配套基础设施，改善了小区居住环境，达到预期指标。

- 4、满意度指标

社会公众或服务对象满意度：经对被改造小区居住的居民进行满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 5、项目管理情况

水城区城镇老旧小区改造项目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由国有平台公司水城区交投公司作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导督促老旧小区改造项目建设。目前项目已完成竣工验收。

- 存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%，项目全部完成，未存在问题。

水城区住房和城乡建设局

2023年3月24日