2022年度城建股项目资金绩效

自评报告

- 绩效自评基本情况

- （一）污水处理基础设施建设项目

- 1、项目概况：污水处理基础设施建设项目，完成建设污水处理厂13座、污水处理收集系统干管长度1400米、支管长度1300米。

- 2、资金使用情况：2022年用于污水处理基础设施建设项目预算数500万元，到位数500万元，严格按照资金管理办法，执行数500万元，执行率100%。

- 3、绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标:污水处理基础设施建设项目，污水处理厂11座、污水处理收集系统干管长度1400米、支管长度1300米。已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标:2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标:2022年绩效目标12月30日前完成项目建设，实际完成值100%。

④成本指标:项目改造成本不超过总投资205.48万元，项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益:有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标:主要项目可持续影响长期发挥效果，达到预期指标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

- （二）新型城镇化建设专项

- 1、项目概况：水城县玉舍特色小镇PPP项目绩效目标是已建设承接产业转移为特色的综合性特色新城镇，确保水城区玉舍镇经济和社会协调发展，合理开发利用和保护资源，促进玉舍建设、规范城乡规划管理。

- 2、资金使用情况：2022年用于新型城镇化建设专项预算数50万元，到位数38万元，严格按照资金管理办法，执行数38万元，执行率100%。

- 3、绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标:新型城镇化建设专项，完成建设道路工程3600千米、农产品交易中心建筑面积10000平方米、湿地公园4处，占地面积20540平方米、综合展览馆2600平方米、步行道15平方米、幼儿园建筑面积完成7000平方米、河道综合整治长度3千米，整治流域面积73000平方米。已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标:2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标:2022年绩效目标12月30日前完成项目建设，实际完成值100%。

④成本指标:项目改造成本不超过总投资50万元，项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益:有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标:主要项目可持续影响长期发挥效果，达到预期指标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

- （三）水城县城镇污水处理一体化PPP项目

- 1、项目概况：水城县污水处理一体化建设 PPP 项目以水城县的定位和发展为前提，以建设现代化城镇基础设施为导向，充分考虑城镇污水问题对城镇发展的影响，打造一体化的污水处理系统，走可持续发展之路。本项目提供的公共产品和服务是 25 座污水处理厂及其配套设施和污水处理 一体化服务，污水处理厂将生活污水、农业污水、工业污水进行清洁处理，转化成符合相关标准的水资源。污水处理厂的分布基本覆盖水城所有乡镇，总占地面积 455.5 亩，设计日处理污水 80500 吨。本项目的实施将促进水城县的发展，完善城镇基础设施，解决污水处理难的问题，实现绿色环保经济，促进社会和谐发展。

- 2、资金使用情况：2022年用于水城县城镇污水处理一体化PPP项目预算数1680万元，到位数1291万元，严格按照资金管理办法，执行数1291万元，执行率100%。

- 3、绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标:水城县城镇污水处理一体化PPP项目，污水处理厂25座、日处理污水 80500 吨。

②质量指标:2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标:2022年绩效目标12月30日前完成项目建设，实际完成值100%。

④成本指标:项目改造成本不超过总投资1680万元，项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益:有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标:主要项目可持续影响长期发挥效果，达到预期指标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

- （四）水城区双水城区双水社区城市排水防涝工程

- 1、项目概况：水城区双水城区双水社区城市排水防涝工程完成新建管网1.57公里，完成总产值为419万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。

- 2、资金使用情况：2022年用于水城区双水城区双水社区城市排水防涝工程预算数419万元，到位数419万元，严格按照资金管理办法，执行数419万元，执行率100%。

- 3、绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标:水城区双水城区双水社区城市排水防涝工程，完成卡达凯斯人工湖路口新建管网300米新建检查井11座、双水河末端入河口新建检查井20座、烟草公司门前新建管网340米新建检查井12座、锦绣名门小区新建管网370米新建检查井13座、双水河末端入河口新建管网560米。已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标:2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标:2022年绩效目标12月30日前完成项目建设，实际完成值100%。

④成本指标:项目改造成本不超过总投资419万元，项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益:有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标:主要项目可持续影响长期发挥效果，达到预期指标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

- 水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程

- 1、项目概况：水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程完成新建管网1.05公里，完成总产值为243万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。

- 2、资金使用情况：2022年用于水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程预算数243万元，到位数81万元，严格按照资金管理办法，执行数81万元，执行率100%。

- 3、绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标:水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程，完成金山路新建管网260米新建检查井9座、水城大道金山路至以朵大道路口新建管网430米新建检查井15座、诚信路新建管网360米新建检查井12座。已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标:2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标:2022年绩效目标12月30日前完成项目建设，实际完成值100%。

④成本指标:项目改造成本不超过总投资243万元，项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益:有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标:主要项目可持续影响长期发挥效果，达到预期指标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

- （六）水城区双水片区雨污管网建设项目

- 1、项目概况：水城区双水雨污管网改造项目，项目估算总投资2100万元，本期申请资金1300万元（其中建筑安装工程费1815.05万元，其他费184.95万元，预备费100万元）改造污水管网，改造雨水官管网，安装通信管道，完善城市排水防涝设施，改善人民群众生活工作环境，居住环境，改善城区水体环境。

- 2、资金使用情况：2022年用于水城区双水雨污管网改造项目预算数1300万元，到位数400万元，严格按照资金管理办法，执行数400万元，执行率100%。

- 3、绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标:水城区双水雨污管网改造项目，完成新建DN500污水管3585米、新建DN500雨水管4158.6米、DN500污水管清淤492.49m³、DN500雨水管清淤450.28m³、DN500污水管非开挖修复1075.5米、DN500雨水管非开挖修复717米、安装通信管道7170米。已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标:2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标:2022年绩效目标12月30日前完成项目建设，实际完成值100%。

④成本指标:项目改造成本不超过总投资1300万元，项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益:有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标:主要项目可持续影响长期发挥效果，达到预期指标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

- 二、存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%，项目全部完成，未存在问题。

- 下一步打算

及时完成项目竣工结算工作，及时按照合同约定支付项目各项资金。

- 四、绩效自评结果

2022年我单位严格按照专项资金管理办法要求执行，按照要求及时报送各项信息。

六盘水市水城区住房和城乡建设局

2023年2月13日