- 2022年度水城县2013年城市棚户区改造工程（明硐建设小区）管网更新改造项目绩效自评报告

- 绩效自评基本情况

1、项目概况：本项目改造城市棚户区944 户。

2、资金使用情况：2022年用于水城县2013年城市棚户区改造工程（明硐建设小区）管网更新改造项目预算数248万元，到位248万元，严格按照资金管理办法，执行数248万元，执行率100%。资金文件：黔财建【2022】130号。

- 绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。改造涉及户数944户。改造燃气支管网11000m，加装燃气安全装置1182套，改造供水管网1072m，改造排水管网2508m。

②质量指标。2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。2022年绩效目标2022年12月底完工建设目标，实际完成值100%。

④成本指标。项目年度总投资不超过248万元，项目实际投资未超过目标投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。有效改善棚户区居民居住条件、促进社会和谐，达到预期指标。

②、可持续影响指标。主要项目发挥长期作用，达到预期指标。

- 满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 项目管理情况

水城县2013年城市棚户区改造工程（明硐建设小区）管网更新改造项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由水城区城投公司作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导监督项目建设。目前项目已完成竣工验收。

- 存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%，建设任务全部完成，未存在问题。

水城区住房和城乡建设局

2023年2月10日