2022年度水城区双水城区

PPP项目资金绩效自评报告

- 一、绩效自评基本情况

- 1、项目概况：水城区双水城区改善农村人居环境整治工程PPP项目，完成总产值为190万元，完成改善农村人居环境整治工程涉及37800户，达到预期效果。

- 2、资金使用情况：2022年用于水城区双水城区改善农村人居环境整治工程PPP项目预算数190万元，到位数190万元，严格按照资金管理办法，执行数190万元，执行率100%。

- 3、绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标:水城区双水城区改善农村人居环境整治工程PPP项目，完成总产值为190万元，完成改善农村人居环境整治工程涉及37800户，达到预期指标。

②质量指标:2022年竣工验收合格率达98%，项目设计变更率控制在3%，达到预期指标。

③时效指标:2022年项目计划完工率达96%，达到预期指标。

④成本指标:超概算项目比例控制在2%，项目或定额成本控制率100%，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益:项目收益人数达189000人，达到预期指标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到100%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目已按预期目标完成。

- 二、存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%，项目全部完成，未存在问题。

- 三、下一步打算

及时完成项目竣工结算工作，及时按照合同约定支付项目各项资金。

- 四、绩效自评结果

项目已按预期目标完成，自评100分。

六盘水市水城区住房和城乡建设局

2023年2月13日