2022年度水城区2021年城镇老旧小区改造绩效自评报告

- 绩效自评基本情况

水城区2021年城镇老旧小区改造项目

1、项目概况：水城区2021年城镇老旧小区改造项目共改造老旧小区9个，涉及改造房屋303栋，涉及户数7282户，完善配套基础设施，改善居民居住环境。2021年累计改造9个老旧小区涉及303栋7282户，项目于2021年5月开工建设，2021年12月全部建设完成。立项依据：水城区2021年9个城镇老旧小区改造项目是获得中央补助支持的老旧小区改造项目。

2、资金使用情况：2022年用于水城区2021年城镇老旧小区改造项目预算数43.19万元，到位数43.19万元，严格按照资金管理办法，执行数43.19万元，执行率100%。资金文件：黔财综【2020】88号。

- 绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2021年完成绩效目标改造城镇老旧小区9个303栋7282户，已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标。2021年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。2021年绩效目标12月30日前完成改造老旧小区9个303栋7282户，实际完成值100%。

④成本指标。项目改造成本不超过总投资17031万元，项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。有效改善居民居住条件，促进社会和谐，切实提高了人民群众满意度和获得感，达到预期指标。

②、可持续影响指标。完善了小区配套基础设施，改善了小区居住环境，达到预期指标。

- 4、满意度指标

社会公众或服务对象满意度：经对被改造小区居住的居民进行满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 5、项目管理情况

水城区城镇老旧小区改造项目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由国有平台公司水城区交投公司作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导督促老旧小区改造项目建设。目前项目已完成竣工验收。

- 存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%，项目全部完成，未存在问题。

水城区住房和城乡建设局

2023年3月24日