- 2022年度水城县2015年城市棚户区改造工程塔山片区棚户区建设项目管网更新改造项目绩效自评报告

- 绩效自评基本情况

1、项目概况：本项目改造城市棚户区865 户。

2、资金使用情况：2022年用于水城县2015年城市棚户区改造工程塔山片区棚户区建设项目管网更新改造项目预算数400万元，到位400万元，严格按照资金管理办法，执行数400万元，执行率100%。资金文件：黔财建【2022】130号。

- 绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2022年完成绩效目标改造涉及户数865户。改造燃气支管网12100m，加装燃气安全装置1539套，改造供水管网1200m，改造排水管网2800m，已全部完成，实际完成值100%。

②质量指标。2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。2022年绩效目标2022年12月底完工建设目标，实际完成值100%。

④成本指标。项目年度总投资不超过400万元，项目实际投资未超过目标投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。有效改善棚户区居民居住条件、促进社会和谐，达到预期指标。

②、可持续影响指标。主要项目发挥长期作用，达到预期指标。

- 满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

- 项目管理情况

水城县2015年城市棚户区改造工程塔山片区棚户区建设项目管网更新改造项目目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由水城区城投公司作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导监督项目建设。目前项目已完成竣工验收。

- 存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%，建设任务全部完成，未存在问题。

水城区住房和城乡建设局

2023年2月10日