2023年度城建股项目资金绩效

自评报告

一、绩效自评基本情况

（一）水城区双水城区朝阳社区城市排水防涝工程

1.项目概况：水城区双水城区朝阳社区城市排水防涝工程完成新建管网1.2公里，完成总产值为261万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。

2.资金使用情况：2023年用于水城区双水城区朝阳社区城市排水防涝工程预算数261万元，到位数261万元，严格按照资金管理办法，执行数261万元，执行率100%。

3.绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标：诚信路口至区医院新建检查井13座，朝阳矿区新建管网320米，诚信路交叉口新建检查井18座，诚信路交叉口新建管网510米，朝阳矿区新建检查井11座，附属设施工程3个，诚信路口至区医院新建管网370米，已全部完成，实际完成率100%。

②质量指标：2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标：2023年绩效目标在12月前完成项目建设，实际完成率达到100%。

④成本指标：项目改造成本不超过总投资261万元；项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标：主要指项目可持续发挥效果，达到预期目标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

（二）水城县城镇污水处理一体化PPP项目

1.项目概况：水城县污水处理一体化建设 PPP 项目以水城县的定位和发展为前提，以建设现代化城镇基础设施为导向，充分考虑城镇污水问题对城镇发展的影响，打造一体化的污水处理系统，走可持续发展之路。本项目提供的公共产品和服务是 25 座污水处理厂及其配套设施和污水处理 一体化服务，污水处理厂将生活污水、农业污水、工业污水进行清洁处理，转化成符合相关标准的水资源。污水处理厂的分布基本覆盖水城所有乡镇，总占地面积 455.5 亩，设计日处理污水 80500 吨。本项目的实施将促进水城县的发展，完善城镇基础设施，解决污水处理难的问题，实现绿色环保经济，促进社会和谐发展。

2.资金使用情况：2023年用于水城县城镇污水处理一体化PPP项目预算数3626万元，到位数3626万元，严格按照资金管理办法，执行数3626万元，执行率100%。

3.绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标：水城县城镇污水处理一体化PPP项目，污水处理厂25座、日处理污水 80500 吨。

②质量指标：2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标：2023年绩效目标12月30日前完成项目建设，实际完成率达到100%。

④成本指标：项目改造成本不超过总投资3626万元；项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标：主要指项目可持续影响长期发挥效果，达到预期目标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

（三）水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程项目

1.项目概况：水城区小山居委城市排水防涝工程完成新建管网0.99公里，完成总产值为162万元，有效解决城市内涝问题，达到预期效果。

2.资金使用情况：2023年用于水城区双水城区小山居委城市排水防涝工程项目预算数162万元，到位数162万元，严格按照资金管理办法执行，执行率100%。%。

3.绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标： 水城大道金山路至以朵大道路口新建检查井15座，诚信路新建检查井12座，金山路新建检查井9座，金山路新建管网250米，附属设施工程3个，水城大道金山路至以朵大道路口新建管网430米，诚信路新建管网306米。已全部完成，实际完成率100%。

②质量指标：2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标：2023年绩效目标在12月前完成项目建设，实际完成率达到100%。

④成本指标：项目改造成本不超过总投资162万元；项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标：主要指项目可持续发挥效果，达到预期目标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

（四）乡镇生活污水处理设施及配套管网提升工程

1.项目概况：一是到2023年底，完成水城区建制镇的生活污水设施配套污水管网的提升工作，实现污水收集率90%以上，全面提升生活污水的收集能力。二是通过完善的污水收集管网，提高各污水处理厂的污水负荷率。三是建设和完善乡镇污水管网建设，减少生活污水直排、乱排、漏排等现象，促进新型城镇化建设，为乡村振兴打下坚实基础。

2.资金使用情况：2024年用于乡镇生活污水处理设施及配套管网提升工程预算数630万元，到位数630万元，严格按照资金管理办法，执行数630万元，执行率100%。

3.绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标：污水收集率大于等于90%，新建污水管网41620米。已全部完成，实际完成率100%。

②质量指标：2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标：2022年绩效目标12月前完成项目建设，实际完成率100%。

④成本指标：项目改造成本不超过总投资630万元；项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标：主要指项目可持续影响长期发挥效果，达到预期目标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

（五）新型城镇化项目

1.项目概况：到2023年底，完成水城区建制镇的生活污水设施配套污水管网的提升工作，实现污水收集率达到90%以上，全面提升生活污水的收集能力。二是通过完善的污水收集管网，提高各污水处理厂的污水负荷率。三是建设和完善乡镇污水管网建设，减少生活污水直排、乱排、漏排等现象，促进新型城镇化建设，为乡村振兴打下坚实基础。

2.资金使用情况：2023年用于新型城镇化项目预算数50万元，到位数50万元，严格按照资金管理办法，执行数50万元，执行率100%。

3.绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标：建成区人口大于等于32万人，城镇化率大于等于60%。已全部完成，实际完成率100%。

②质量指标：2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标：2023年绩效目标在12月前完成项目建设，实际完成率达到100%。

④成本指标：项目改造成本不超过总投资50万元；项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标：主要指项目可持续影响长期发挥效果，达到预期目标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

（六）水城区PPP项目

1.项目概况：水城县城镇污水处理一体化PPP项目由东部片区、西部片区、南部片区和北部片区组成，共计在水城区范围内建设25座污水处理厂，项目可研总投资10.44亿元，污水处理厂规模为2.27万吨/日，建设污水配套管网477km。

2.资金使用情况：2023年用于水城区PPP项目预算数200万元，到位数200万元，严格按照资金管理办法，执行数200万元，执行率100%。

3.绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标：本次申请资金200万元，水城县污水处理厂25座。已全部完成，实际完成率100%。

②质量指标：2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标：2023年绩效目标12月前完成项目建设，实际完成率100%。

④成本指标：项目改造成本不超过总投资200万元；项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标：主要指项目可持续发挥效果，达到预期目标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

（七）六盘水市水城区以朵片区老旧燃气管道更新改造项目

1.项目概况：采购燃气管道De110PE管4000米，采购De90PE管1600米，采购De63PE管2400米，采购镀锌钢管13000米，采购厨房天然气套装2000套，项目建设可进一步解决水城区以朵片区市政燃气管道老化、居民户内燃气管道存在安全隐患问题，改善居民生活条件，提升居民生活品质，增强居民获得感、幸福感、安全感，让城区居民共享改革发展成果。

2.资金使用情况：2023年用于六盘水市水城区以朵片区老旧燃气管道更新改造项目预算数1419万元，到位数1419万元，严格按照资金管理办法，执行数1419万元，执行率100%。

3.绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标：镀锌钢管13000米，厨房天然气套装2000套，更新改造燃气管道8000米。已全部完成，实际完成率100%。

②质量指标：2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标：2023年绩效目标12月前完成项目建设，实际完成率100%。

④成本指标：项目改造成本不超过总投资1419万元；项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标：主要指项目可持续发挥效果，达到预期目标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

（八）六盘水市水城区朝阳片区老旧燃气管道更新改造项目

1.项目概况：更新改造朝阳片区市政燃气管道（PE）管16000米，无缝钢管12180米，镀锌钢管12000米，更新改造朝阳片区4000户居民，改装燃气表，改造入户燃气管及管件等

2.资金使用情况：2023年用于六盘水市水城区朝阳片区老旧燃气管道更新改造项目预算数2779万元，到位数2779万元，严格按照资金管理办法，执行数2779万元，执行率100%。

3.绩效目标实现情况：

（1）产出指标完成情况

①数量指标：无缝钢管12180米，市政燃气管道（PE）管16000米，镀锌钢管12000米。已全部完成，实际完成率100%。

②质量指标：2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标：2023年绩效目标在12月前完成项目建设，实际完成率达到100%。

④成本指标：项目改造成本不超过总投资2779万元；项目实际投资未超过总投资，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：有效改善居民居住条件，促进社会和谐，达到预期指标。

②可持续影响指标：主要指项目可持续影响长期发挥效果，达到预期目标。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

（4）管理情况

项目招投标已完成，项目已完成验收。

二、存在的问题

全年项目资金预算数执行率达到了100%；所有项目都已经完成，没有出现任何问题。

三、下一步打算

及时完成项目竣工结算工作，及时按照合同约定支付项目各项资金。

四、绩效自评结果

2023年，我单位将严格按照《专项资金管理办法》要求执行，按照要求及时报送各项信息。

2023年度房地产与物业管理股项目资金绩效

自评报告

一、绩效自评的基本情况

水城区购买商品房集中安置、水城区玉源水库移民搬迁采购项目

1.项目概况：根据《八届水城县人民政府第77次县长办公会会议纪要》安排，为解决玉舍镇玉源水库移民安置问题，由区城投公司作为业主，集中购买位于双水新区以朵片区且已取得《商品房预售许可证》的商品房给安置户。区城投公司经过招标，贵州麒龙集团水城公园里置业有限公司中标，区城投公司会同玉舍镇人民政府与贵州麒龙集团水城公园里置业有限公司三方已签订《购买商品房集中安置水城区玉源水库移民搬迁采购项目合同》。一次性采购商品房195套，单价：3768元/㎡，总面积：23019.13㎡（暂定），总房款：8673.6万元（暂定），最终以交付的房屋套数据实结算。

2.资金使用情况：预算数8673.6万元、到位数802.445544万元、执行数802.445544万元，该资金属本级追加预算数。根据贵州麒龙集团水城公园里置业有限公司中标，区城投公司会同玉舍镇人民政府与贵州麒龙集团水城公园里置业有限公司三方已签订《购买商品房集中安置水城区玉源水库移民搬迁采购项目合同》约定已完成尾款支付，即802.445544万元。

3.绩效目标实现情况：一是由区住建局牵头制定完成水城区玉源水库移民搬迁集中团购安置方案；二是区城投公司已通过招投标完成在双水新区以朵片区集中团购取得《商品房预售许可证》的在建商品房计划；三是玉舍镇人民政府完成方案公示并组织安置户选定房源；四是195套房已竣工验收并达到交付使用条件，安置户正在陆续办理接房手续，应支付商品房购置尾款802.445544万元（经实测核算，195套房最终总建筑面积为22846.83m²,最终总房价款为8608.685544万元）。

4.管理情况：由区住建局督促贵州麒龙集团水城公园里置业有限公司按时完成的麒龙公园里项目2、3、4号楼建设，已按照商品房交付使用标准交付使用。

二、存在问题及原因分析

项目已竣工验收并达到交付使用条件，安置户正在陆续办理接房手续。

三、针对问题提出的整改措施

加强督促贵州麒龙集团水城公园里置业有限公司，服务好安置户正在陆续办理接房手续等后续工作。

2023年度村建股项目资金绩效

自评报告

一、绩效自评的基本情况

（一）2023年农村危房改造项目

1.项目概况：2023年2月13日省住建局下达水城区2022年农危改任务64户，抗震改造919户。2023年8月下达2023年水城区农村危房改造任务是112户，农房抗震改造2760户，截止2023年12月28日，2022年的983户农村危房改造（含抗震改造）已全面竣工。2023年112户危房改造已全部竣工，竣工率100%，农房抗震改造开工2760户，开工率100%，竣工2760户，。农危房改造和抗震改造均按照省住建厅的时间节点完成了任务要求。资金使用情况：水城区认真落实中央和省专项补助资金使用的各项规定，按照“统筹使用、统一管理，分账核算、严格预算，专款专用、跟踪问效”的原则，认真履行对资金分配、拨付、使用、管理等环节的监督管理。水城区2023年度农村危房改造（含抗震改造）补助资金预算数为2947.91万元，到位的中央财政农村危房改造补助资金专项资金2947.91万元。资金拨付文号为：黔财社﹝2023﹞119号。截止2023年12月底共执行使用资金818.07万元，资金执行率28%。

2.绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2023年水城区农村危房改造年度计划任务112户，抗震改造2760户，现已按要求全面完成，实际完成率100%。

②质量指标。2023年水城区危房改造和农房抗震，农户保障对象准确率和农危改竣工验收合格率均达100%，均采用。

③时效指标。2023年水城区农村危房改造和抗震改造均按照省住建厅要求的时间节点完成目标任务。

④成本指标。2023年水城区危房改造和抗震改造均全面落实分类分级补助标准，并因地制宜，结合农户房屋等级科学选择改造方式，切实解决了农村低收入群体等重点对象的住房问题。

（2）效益指标完成情况

①社会效益。实施农村危房改造和抗震改造后，房屋的质量和抗震能力得到提升，切实解决农村低收入群体等重点对象的住房保障问题，维护了社会稳定。

②可持续影响指标。实施农村危房改造和抗震改造后，房屋的质量和抗震能力得到提升，房屋使用寿命延长，切实解决农村低收入群体等重点对象的住房保障问题，改善农村住房条件，提高农村居民生活质量，推动美丽乡村建设。

③经济效益。水城区按照省厅要求，C级补助1.5万元，D级补助3.5万元，减轻农村低收入群体等重点对象危房改造负担，提升住房困难群体住房状况，切实提高人民群众满意度和获得感。

3.满意度指标

社会公众或服务对象满意度：2023年对农村危房改造（含抗震改造）保障的农户民进行满意度调查，满意度指标达到100%，超过预期指标。

4.管理情况

根据《六盘水市水城区 2023 年农村危房改造和农房抗震改造实施方案》的文件精神，水城区建立完善了农村房屋动态监测长效机制，区、乡、村三级联动，齐抓共管，做好农村住房安全动态监测工作，对发现可能存在安全隐患的住房，及时组织鉴定；对符合农村危房改造和农房抗震改造政策的及时纳入改造范围，并保质保量完成本年度农村危房改造和农房抗震改造的目标任务。帮助农村低收入群体等重点对象解决基本住房安全问题，实现农村住房安全保障全覆盖。补助对象：中央农村危房改造补助资金集中用于农村低收入群体等重点对象的农村危房改造和 7 度及以上抗震设防地区农房抗震改造。农村低收入群体等重点对象包括：易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事 故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。补助标准：农危改补助标准：农村低收入群体等重点对象 D 级危房每户补助 3.5 万元，C 级危房每户补助 1.5 万元，无房户或因灾造成房屋完全损毁或灭失的，参照 D 级危房进行补助。抗震改造补助标准：农房抗震改造补助根据本年度申报计划数及中央下达的补助资金情况综合而定，原则上户均不超过 1.5万元，采取统建方式的根据实际完成工程量进行支付。资金拨付方式：采取农户自建方式实施改造的，由区住建局及时将通过验收的农户清册提交区财政局，区财政局按规定通过涉农资金“一卡通”足额兑付补助资金。采取政府统建方式实施改造的，按照政府采购规定和项目资金拨付程序，及时拨付工程款。

（二）“六盘水市水城区花戛乡天门村”传统村落“美好环境与幸福生活共同缔造”建设项目

1.项目概况：天门村依托传统村落旅游发展优势，以群众身边、房前屋后的人居环境建设和整治为切入点，秉承坚持保护优先、传承利用，突出特色、集聚发展，市场主导、村民主体的原则，广泛深入开展“共同缔造”活动，建设“整洁、舒适、安全、美丽”的人居环境。花戛乡“天门村传统村落”美好环境与幸福生活共同缔造”建设项目对村集体现有的 148 平方米的一栋吊脚楼的椽皮、 瓦片、板壁、楼板等进行修缮加固，购买用于摆放布依刺绣展品的陈列架柜、 购买布依刺绣展品、制作1块项目标识牌等，目前项目已全面完工。

2.资金使用情况：花戛乡天门村“传统村落美好环境与幸福生活共同缔造”建设项目补助资金预算数为20万元，到位的市级补助资金为专项资金20万元，资金文号：（六盘水财建〔2023〕2号）。截止2023年12月底共执行使用资金20万元，资金执行率100%。

3.绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。对村集体现有的 148 平方米的一栋吊脚楼的椽皮、 瓦片、板壁、楼板等进行修缮加固，购买用于摆放布依刺绣展品的陈列架柜、 购买布依刺绣展品、制作1块项目标识牌。

②质量指标。项目完成率和项目质量达标率均为100%。

③时效指标。项目均按照项目批复的规模及时限全面完成。

④成本指标。项目投资与完成产值均按照批复要求完成。

（2）效益指标完成情况

①社会效益。天门村传统村落人居环境得到了提升，使当地村民获得感、幸福感、安全感更加具体、更加充实、更加和谐。

4.绩效评价情况

按照《六盘水市水城区财政局关于开展 2023 年绩效自评工作的通知》（水财通﹝2023﹞19号）文件精神及要求，我局从资金管理、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标等多方面，对水城区2023年中央财政农村危房改造和传统村落美好环境与幸福生活共同缔造建设等项目资金使用绩效进行了详细的自我评价，自评结果均为优秀。

二、存在的主要问题

（一）农危改补助对象单一。一般农户享受住房保障政策受制约。根据住建部的要求，农村危房改造补助对象只限于六类对象，一般农户不能纳入改造实施范围。随着时间的推移，受自身经济条件因素影响的一般农户新增房屋问题得不到有效解决。

（二）农村建房基础薄弱问题。受历史因素的影响，水城区之前的多数农村自建房对建房选址、地基处理、建筑材料等质量要求不高，基础比较薄弱，随着时间推移，部分农户房屋可能会变成新增危房，故会加大后期农房排查和整治的任务量和压力。

三、下一步工作打算

（一）提高认识，健全机制。深刻认识巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重大战略意义，坚决按照省、市、区的决策部署，加大工作推进力度，压实工作责任，建立健全农村住房安全保障长效机制，切实巩固好脱贫攻坚住房保障工作成果，全力做好脱贫攻坚住房保障与乡村振兴的有效衔接。

（二）加强协作，压实责任。加强各级各部门的沟通与协作，完善信息数据共享机制，进一步强化农村住房安全工作目标，落实各级主体责任，聚焦农村低收入群体等重点对象的住房保障情况，精准确定农村家庭类型，做到精准施策，对农户建房选址符合有关条件的，简化审批程序，切实帮助群众解决实际困难，扎实补齐住房保障短板。

（三）强化指导，巩固成果。继续督促指导各乡镇、村居住房保障工作，加大农村住房动态巡查力度，进一步加强对各乡镇、村居农村住房安全动态监测机制和日常巡查工作督促指导力度，对发现可能存在安全隐患的农村住房，符合农村危房改造条件的及时按程序纳入改造范围，确保脱贫攻坚住房保障成果得到有效巩固。

2023年度棚改办项目资金绩效

自评报告

一、绩效自评基本情况

（一）水城区2022年城镇老旧小区改造项目

1.项目概况：水城区2022年城镇老旧小区改造项目共改造老旧小区3个，涉及户数1481户，完善配套基础设施，改善居民居住环境。2022年累计改造3个老旧小区涉及1481户，项目于2022年2月开工建设，2022年12月全部建设完成。立项依据：水城区2022年城镇老旧小区改造项目是获得中央补助支持的老旧小区改造项目。

2.资金使用情况：2022年用于水城区2022年城镇老旧小区改造项目预算数3.21万元，到位数3.21万元。严格按照资金管理办法执行，执行数额3.21万元，执行率100%。资金文件：黔财综〔2022〕25号。

3.绩效目标实现情况。

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2022年完成绩效目标改造城镇老旧小区3个1481户，已全部完成，实际完成率100%。

②质量指标。2022年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，验收合格率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。2022年绩效目标开工目标完成率100%，实际完成率100%。

④成本指标。项目改造成本按照项目或定额成本控制率控制，项目成本3.21万元，项目实际投资未超过总投资，完成度100%，达成预期目标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益通过有效改善居民居住条件，提升居民生活质量，促进社会和谐，以及提高人民群众满意度和获得感，我们成功地达成了预期指标。

②、改造小区配套基础设施，实现雨污分流。2022年被改造小区均实现雨污分流，完成率100%。

4.满意度指标

被改造小区居民满意度：2022年经对被改造小区居住的居民进行满意度调查，满意度指标达到90%以上，达成预期指标。

5.项目管理情况

水城区城镇老旧小区改造项目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由国有平台公司水城区交投公司作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导督促老旧小区改造项目建设。目前，项目已完成竣工验收。

（二）水城区2023年老旧小区改造项目

1.项目概况：水城区2023年老旧小区改造项目共改造老旧小区12个，涉及户数1014户，完善配套基础设施，改善居民居住环境。2023年累计改造12个老旧小区涉及1014户，项目于2023年2月开工建设，2023年11月全部建设完成。立项依据：水城区2023年老旧小区改造项目是获得中央补助支持的老旧小区改造项目。

2.资金使用情况：2023年用于水城区2023年城镇老旧小区改造项目预算数1763.92万元，到位数1763.92万元。我们严格按照资金管理办法执行了1763.92万元，执行率达到了100%。资金文件：黔财综〔2022〕74号、黔财综〔2022〕75号、黔财建〔2023〕107号、黔财综〔2023〕29号。

3.绩效目标实现情况。

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2023年完成绩效目标改造城镇老旧小区12个1014户，已全部完成，实际完成率100%。

②质量指标。2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。2023年绩效目标于12月30日前完成改造老旧小区12个，开工目标完成率100%。

④成本指标。项目定额控制率100%，项目实际投资未超过总投资，项目总成本1763.92万元，达成预期指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。有效改善居民居住条件，提升居民生活质量，达成预期指标。

②、生态效益。完善改造了小区配套基础设施，实现雨污分流，达成预期指标。

4.满意度指标

社会公众或服务对象满意度：2023年经对被改造小区居住的居民进行满意度调查，满意度指标达成90%以上，达成预期指标。

5.项目管理情况

水城区城镇老旧小区改造项目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由国有平台公司水城区交投公司作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导督促老旧小区改造项目建设。目前项目已完成竣工验收。

（三）2016年候场片区城市棚户区改造综合整治项目

1.项目概况：本项目改造城市棚户区700 户。

2.资金使用情况：2023年用于2016年猴场片区城市棚户区改造综合整治项目预算数80万元，到位80万元，严格按照资金管理办法，执行数80万元，执行率100%。资金文件：水住建请字〔2013〕14号。

3.绩效目标实现情况。

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2023年完成绩效目标改造，涉及户数700户。

②质量指标。2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值80%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。 开工时间为2016年12月，竣工时间为2017年12月底完成建设目标，实际完成值100%。

④成本指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。有效改善棚户区居民居住条件、促进社会和谐，指标指数达到90%以上，达到预期指标。

②、生态效益。解决农村脏、乱、差的死角、达到预期指标。

③、可持续影响指标。主要项目发挥长期作用，指标指数达到90%以上，达到预期指标。

4.满意度指标。

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

5.项目管理情况。

2016年猴场片区城市棚户区改造综合整治项目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由猴场乡人民政府作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导监督项目建设。目前项目已完成竣工验收。

（四）水城县2016年龙场片区城市棚户区改造综合整治项目。

1.项目概况：本项目改造城市棚户区900户。

2.资金使用情况：2023年用于2016年龙场片区城市棚户区改造综合整治项目预算数50万元，到位50万元。严格按照资金管理办法执行，执行数额50万元，执行率100%。资金申请文件：水住建请字〔2023〕12号。

3.绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2023年完成绩效目标改造，涉及户数900户。

②质量指标。2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成值80%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。 开工时间为2016年10月，竣工时间为2020年1月底完成建设目标，实际完成值100%。

④成本指标。该项目总投资为50万元，本次申请资金是50万元，拨付是50万元，执行率为100%，达到预期指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。改善住房条件人数36000人、促进社会和谐，达到预期指标。

②、生态效益。解决农村脏、乱、差的问题，死角、指标指数达到90%以上，达到预期目标。

③、可持续影响指标。农村基础设施改善指标指数达到90%以上，达到预期指标。

4.满意度指标

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度调查，满意度指标达到90%以上，达到预期指标。

5.项目管理情况

2016年龙场片区城市棚户区改造综合整治项目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，由龙场乡人民政府作为项目业主，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导监督项目建设。目前项目已完成竣工验收。

（五）化债资金

1.项目概况：本项目改造城市棚户区涉及户数1200户，整治面积90000平方米。

2.资金使用情况：2023年用于化债资金项目预算数16509.7万元，到位16509.7万元，严格按照资金管理办法，执行数16509.7万元，执行率100%。

3.绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2023年完成绩效目标改造涉及户数1200户，整治面积90000平方米。

②质量指标。2023年质量目标符合工程质量验收标准，目前项目已全部验收合格，实际完成率100%，全年未发生安全质量事故。

③时效指标。 按照合同约定完成，实际完成率100%。

④成本指标。

（2）效益指标完成情况

①、社会效益。改善人居环境、促进社会和谐，达到预期指标。

4.满意度指标。

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度调查，满意度指标达到95%以上，达到预期指标。

5.项目管理情况。

化债资金项目严格落实项目“四制”法人制、合同制、招投标制、监理制，落实建设单位职责，住建局安排专人负责指导监督项目建设。目前项目已完成竣工验收。

二、存在的问题

全年项目资金预算数执行率100%；建设任务全部完成，未存在问题。

2023年度住房保障股项目资金绩效

自评报告

一、绩效自评基本情况

（一） 2023年城镇保障性住房租赁补贴发放项目。

1.项目概况

2023年我区租赁补贴任务是400户，2023年全区累计新增租赁补贴255户，累计发放租赁补贴1094户次、4220人次，本次发放资金为1049313.2元。

2.资金使用情况

我区认真落实中央和省、市专项补助资金使用的各项规定，按照“统筹使用、统一管理，分账核算、严格预算，专款专用、跟踪问效”的原则，认真履行对资金分配、拨付、 使用、管理等环节的监督管理职责。本次住房保障租赁补贴预算数为1049313.2元，全部发放完毕o

3.绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。本次发放户数为424户，全部发放完毕。

②质量指标。2023年租赁补贴发放均按照省、市要求的季度发放，发放到位率100%。

③时效指标。2023年租赁补贴发放完成比例100%,实际完成率100%。

④成本指标。本次租赁补贴预算发放资金104.93132 万元，实际发放资金104.93132万元。

（2）效益指标完成情况

①社会效益。解决城镇中、低收入群体住房困难问题。

②可持续影响指标。持续解决城镇中、低收入群体住房困难问题。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：2023年经对享受租赁补贴保障的居民进行满意度调查，满意度指标达到100%，超过预期指标。

4.管理情况

根据《六盘水市水城区城镇住房保障租赁补贴实施方案》水住建发〔2021〕103号文件精神，我区保障性住房租赁补贴采取“三审两公示”程序进行。保障方式及额度是：向符合条件的城镇中、低收入住房困难家庭发放租赁补贴，由其自行承租住房。根据住房保障家庭的困难程度，实行按季度和人均住房面积差额发放补贴的政策。城镇住房保障家庭人均住房面积，以15平方米为标准。租赁补贴资金由水城建行按季度代发。租赁补贴准入线：一是住房保障标准为人均15平方米（不含15平方米），以后如有调整以区人民政府的批文为准。二是收入线保障标准为2505元/月（水城区2020年最低人均月工资收入标准的1.5倍，即：1670X1.5=2505），以后如有调整以区人民政府的批文为准。发放标准：一是一般住房保障家庭的发放标准：家庭月补贴金额=（15平方米-家庭人均住房面积）X8元/平方米X家庭人口；二是城镇住房保障家庭中五保家庭、低保、建档立卡的贫困户、残疾、优抚对象、退伍军人等家庭发放标准：家庭月补贴金额=（15平方米-家庭人均住房面积）X10元/平方米X家庭人口。

（二）水城区2023年保障性住房租赁补贴

1.项目概况

2023年我区租赁补贴任务是400户，2023年全区累计新增租赁补贴255户，累计发放租赁补贴1094户次、4220人次，获得上级资金112万元。

2.资金使用情况

我区认真落实中央和省、市专项补助资金使用的各项规定，按照“统筹使用、统一管理，分账核算、严格预算，专款专用、跟踪问效”的原则，认真履行对资金分配、拨付、 使用、管理等环节的监督管理职责。本次住房保障租赁补贴共获得上级资金112万元，全部发放完毕o

3.绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。2023年水城区住房租赁补贴发放任务数400户，第四季度发放424户，完成年初目标任务。

②质量指标。2023年租赁补贴发放均按照省、市要求的季度发放，发放到位率100%。

③时效指标。2023年租赁补贴发放已按要求分为四个季度准时发放。

④成本指标。2023年共获得上级资金112万元，已经全部发放完毕。

（2）效益指标完成情况

①社会效益。解决城镇中、低收入群体住房困难问题。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：2023年经对享受租赁补贴保障的居民进行满意度调查，满意度指标达到100%，超过预期指标。

4.管理情况

根据《六盘水市水城区城镇住房保障租赁补贴实施方案》水住建发〔2021〕103号文件精神，我区保障性住房租赁补贴采取“三审两公示”程序进行。保障方式及额度是：向符合条件的城镇中、低收入住房困难家庭发放租赁补贴，由其自行承租住房。根据住房保障家庭的困难程度，实行按季度和人均住房面积差额发放补贴的政策。城镇住房保障家庭人均住房面积，以15平方米为标准。租赁补贴资金由水城建行按季度代发。租赁补贴准入线：一是住房保障标准为人均15平方米（不含15平方米），以后如有调整以区人民政府的批文为准。二是收入线保障标准为2505元/月（水城区2020年最低人均月工资收入标准的1.5倍，：1670X1.5=2505），以后如有调整以区人民政府的批文为准。发放标准：一是一般住房保障家庭的发放标准：家庭月补贴金额=（15平方米-家庭人均住房面积）X8元/平方米X家庭人口；二是城镇住房保障家庭中五保家庭、低保、建档立卡的贫困户、残疾、优抚对象、退伍军人等家庭发放标准：家庭月补贴金额=（15平方米-家庭人均住房面积）X10元/平方米X家庭人口。

（三）保障性住房租赁补贴

1.项目概况

2023年我区租赁补贴任务是400户，2023年全区累计新增租赁补贴255户，累计发放租赁补贴1094户次、4220人次。

2.资金使用情况

我区认真落实中央和省、市专项补助资金使用的各项规定，按照“统筹使用、统一管理，分账核算、严格预算，专款专用、跟踪问效”的原则，认真履行对资金分配、拨付、 使用、管理等环节的监督管理职责。本次发放住房保障租赁补贴需资金32100元，全部发放完毕o

3.绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标。本次住房租赁补贴发放需资金32100元，全部发放完毕。

②质量指标。2023年租赁补贴发放均按照省、市要求的季度发放，发放到位率100%。

③时效指标。2023年租赁补贴发放已按要求分为四个季度准时发放。

④成本指标。本次住房租赁补贴发放需资金32100元，全部发放完毕。

（2）效益指标完成情况

①社会效益。保障基本民生。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度：2023年经对享受租赁补贴保障的居民进行满意度调查，满意度指标达到100%，超过预期指标。

4.管理情况

根据《六盘水市水城区城镇住房保障租赁补贴实施方案》水住建发〔2021〕103号文件精神，我区保障性住房租赁补贴采取“三审两公示”程序进行。保障方式及额度是：向符合条件的城镇中、低收入住房困难家庭发放租赁补贴，由其自行承租住房。根据住房保障家庭的困难程度，实行按季度和人均住房面积差额发放补贴的政策。城镇住房保障家庭人均住房面积，以15平方米为标准。租赁补贴资金由水城建行按季度代发。租赁补贴准入线：一是住房保障标准为人均15平方米（不含15平方米），以后如有调整以区人民政府的批文为准。二是收入线保障标准为2505元/月（水城区2020年最低人均月工资收入标准的1.5倍，即：1670X1.5=2505），以后如有调整以区人民政府的批文为准。发放标准：一是一般住房保障家庭的发放标准：家庭月补贴金额=（15平方米-家庭人均住房面积）X8元/平方米X家庭人口；二是城镇住房保障家庭中五保家庭、低保、建档立卡的贫困户、残疾、优抚对象、退伍军人等家庭发放标准：家庭月补贴金额=（15平方米-家庭人均住房面积）X10元/平方米X家庭人口。

二、存在的主要问题

工作机制不完善，部门协作配合不够。全县范围内没有 形成房管、公安、民政、住建、财政、金融、工商' 税务等部门信息资源共享机制，而且保障户收入情况变动性大，财 产收入信息的实时更新和同步核准比较困难。对保障对象家 庭收入等情况无法及时核实掌握，致使保障性住房准入资格 核实认定、动态退出等工作存在很大难度。

三、下一步工作打算

建立健全信息共享平台，确保保障户信息跟踪的及时、准确，完善退出机制；加强住房保障政策的宣传力度，不断完善制度建设公租房信息系统，做好剩余房源的分配及租赁补贴发放工作，努力做到应保尽保，深化公开力度，自觉接受群众监督，维护公平正义。